Revista Científica Journal UNEMI 2.0
Informe de los roles por grupo de trabajo

Versión: 001
Fecha: 02/10/2021

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Revista Journal UNEMI 2.0.

HOJA DE CONTROL

Organismo	Grupo 1
Proyecto	Revista Científica Journal UNEMI 2.0
Entregable	Primer
Autor	Jessica Guerra Gaibor / Rene Carbo Vélez / Alex Ávila Coello / Jorge Cavero García / Efraín Macias Armendáriz / Pedro Muñoz
Versión/Edición	001	Fecha Versión	30/09/2021
Aprobado por	Ing. Ángel Cuenca Ortega	Fecha Aprobación	04/10/2021
		Nº Total de Páginas	12

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
001	Versión inicial	<Nombre Apellido1 Apellido2>	DD/MM/AAAA

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
Jessica Guerra Gaibor
Rene Carbo Vélez
Jorge Cavero García
Efraín Macias Armendáriz
Alex Ávila Coello
Pedro Muñoz

ÍNDICE

# INTRODUCCIÓN
## Objeto

El informe de los roles, según Scrum, designado a cada grupo de trabajo sobre el desarrollo del sistema software web para la gestión automática de los artículos científicos que serán publicados en la revista científica Journal UNEMI 2.0, utilizando herramientas de software libre.

## Alcance

El documento está dirigido a los lideres del proyecto que se encuentren involucrados dentro de las actividades propias del ciclo de desarrollo del sistema software web. Brinda un listado con todas las historias de usuario; así como, a los elementos que la conforman, los criterios técnicos utilizados en su verificación y validación.
Dentro del alcance de este proyecto se establece el desarrollo del sistema software web para la gestión automática de los artículos científicos que serán publicados en la revista científica Journal UNEMI 2.0, utilizando herramientas de software libre. Además, que se implementan este sistema software web a través de una la metodología ágil como lo es la metodología Scrum

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La prestigiosa revista Journal UNEMI 2.0 de la Universidad Estatal de Milagro realiza publicaciones periódicas de trabajos científicos relevantes realizados por investigadores de todo el mundo, para ello ha decidido implementar un sistema que le permita gestionar las sus nuevas ediciones a publicar.
El proceso para la publicación de una nueva edición de la revista es el siguiente:
1. Definir el comité responsable que estará formado por tres personas, una de ellas cumplirá la función de presidente y las otras dos de co-presidente.
2. La función del presidente es aprobar las ediciones nuevas ediciones, que se realizan cada cierto período de tiempo definido y que es definido por los directivos. Cada vez que se apertura una nueva edición, todo el proceso se repite.
3. Los co-presidente son los responsables de seleccionar a las personas que colaboraran con la revista; entre los colaboradores se tiene:
  1. Responsable web, cuya función es realizar las publicaciones importantes acerca de la revista: objetivos, misión, visión, contactos, miembros del equipo de trabajo, contactos.
  2. Responsable de contacto, cuya función es realizar los contactos, a través del portal web, con los miembros del comité científico, del cual se detallará más adelante, y con los investigadores.
1. Se debe definir un comité científico, cuya función será realizar la revisión y posterior aprobación o rechazo de los trabajos científicos, que estará formado por investigadores que ya han publicado en la revista o por otros que la comisión responsable crea conveniente invitarlos. La plataforma tendrá una sección destinada para crear y/o agregar a los investigadores que conformaran este comité.
2. Todos los autores que han realizado, al menos, una publicación en la revista será invitados para que envíen los resultados de sus trabajos científicos. La invitación será realizada a través de la plataforma web, cuyo mensaje llegará al mail registrado del autor.
3. La difusión para una nueva edición se la hará en su portal web y debe contener la siguiente información:
  1. Área y subáreas de investigación a la cual pertenece el trabajo que enviaran los autores.
  2. Comité científico evaluador, que corresponde a los expertos que realizaran las revisiones de los trabajos.
  3. Archivos de plantillas para descargarse, que contiene los formatos que deben enviar los trabajos los autores.
Sección cargar trabajos: La plataforma tendrá una sección para que los investigadores registrados puedan cargar los trabajos, para lo cual se deben pedir los siguientes datos:
  1. Resumen del trabajo.
  2. Título del trabajo.

  1. Autores, cuyos nombres serán agregados de la base de datos o, de no existir, el sistema dará la opción de registrarlo, sin perder la información que al momento el usuario haya ingresado.
  2. Palabras claves del trabajo.
  3. Seleccionar el área y subárea que mejor se apegue el trabajo.
  4. Enlace para subir el archivo a revisión.
Los trabajos enviados tendrán uno de los siguientes estados: Enviado: estado cuando el autor envía el trabajo.
  1. Aceptado: un trabajo que ya ha sido revisado por el comité (luego se explicara lo del comité).
  2. Rechazado: estado cuando el trabajo ha sido rechazado. Aceptado con condiciones: estado cuando un trabajo ha sido revisado, pero su calificación es menor a 7 puntos (luego se explicará cómo se calcula este valor)
Sección trabajos recibidos: Los co-presidente podrán revisar los trabajos que los autores han enviado dentro de una lista ordenada por fecha de llegada. Las siguiente son las funciones que se puede realizar en esta sección:
  1. Se pueden aplicar filtros a la lista: por autor y área. Se asignará a cada trabajo un total de tres revisores de forma aleatoria, que jamás podrán ser ellos mismos, en el caso de que los revisores también hayan enviado sus propios trabajos, y se le enviara al revisor una solicitud de revisión del trabajo. Esta asignación puede ser para un trabajo particular o varios. La solicitud de revisión debe incluir lo siguiente:
  1. Solicitud forma, gentil y personalizada (con el título del trabajo) del trabajo que debe revisar.
  2. Enlace al archivo que debe revisar.
  3. Enlace que le permitirá aceptar o rechazar la revisión.
  4. Enlace a la sección que le permitirá registrar el informe de revisión
  1. Los trabajos que no hayan sido aceptados ser revisador por un miembro del comité, el co-presidente debe reasignar un nuevo revisor y esperar su confirmación de revisión.
  2. Aunque la revisión está sujeta a la aceptación o no de un revisor, se debe procurar no sobrecargar a un revisor con trabajos, debe haber un equilibrio.
El revisor realizara la revisión de sus trabajos aceptados y cargar el informe de revisión a la plataforma. La información que se debe registrar es la siguiente:
  1. Un resumen del trabajo revisado.
  2. Las fortalezas observadas en el trabajo. Las debilidades observadas en el trabajo.
  3. Conclusión y veredicto del trabajo revisado.
  4. Puntuación asignada al trabajo, que será seleccionado de una lista de valores que van desde -1 hasta 1.
# EVALUACIÓN DEL PROYECTO
## Grupo de Trabajo
En la metodología de Scrum se tiene tres papeles fundamentales:
Product Owner (propietario del producto)
  - Alex Ávila Coello
Scrum Master (especialista en Scrum)
  - Pedro Muñoz
Team Member (miembros del equipo)
  - Desarrollador 1: Jessica Guerra Gaibor
  - Desarrollador 2: Rene Carbo Vélez
  - Desarrollador 3: Jorge Cavero García
  - Desarrollador 4: Efraín Macias Armendáriz

## Historias de Usuario

ID. De la historia	001
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	002
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	003
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	004
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	005
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	006
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	007
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	008
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	009
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	001
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	001
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	001
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	001
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	001
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	001
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	001
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	001
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	001
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	001
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	001
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

ID. De la historia	001
Rol	Como <rol>
Característica / Funcionalidad	Quiero <evento>
Razón / Resultados	Para <finalidad>
Criterio de aceptación

# GRUPO DE TRABAJO

# ASPECTOS RELEVANTES
<Introduzca contenido y borre cuadro>

En este apartado se recogerá todo aquello que se considere relevante para la ejecución de futuros proyectos.
## Factores positivos
<Introduzca contenido y borre cuadro>

En forma de lista comentada se recoge los factores de éxito obtenidos durante la ejecución del proyecto, para que puedan ser reutilizados en futuros proyectos y hacer uso de los conocimientos ya aplicados. Registrando aspectos como:
- Experiencias positivas
- Causas de éxito
- Esfuerzos fructíferos
## Factores negativos
<Introduzca contenido y borre cuadro>

En forma de lista comentada se recoge los factores negativos obtenidos durante la ejecución del proyecto, para que se pueda evitar cometerlos en futuros proyectos. Registrando aspectos como:
- Experiencias negativas
- Causas de los problemas encontrados
- Esfuerzos mal aprovechados
## Problemas superados
<Introduzca contenido y borre cuadro>

En forma de lista comentada se recoge los obstáculos encontrados y acciones llevadas a cabo de superarlos.
# NUEVAS INICIATIVAS DETECTADAS
<Introduzca contenido y borre cuadro>

En forma de lista comentada se recoge aquellos puntos pendientes, acciones a futuro o nuevas iniciativas detectadas durante todo el ciclo de vida del proyecto.

# ANEXOS
<Introduzca contenido y borre cuadro>

Este punto contendrá toda aquella información de interés para la elaboración y validación del documento.
# GLOSARIO
<Cumplimente tabla y borre cuadro>

Este punto contendrá la definición de todos los términos utilizados en el documento y que constituirá el diccionario del mismo.

Término	Descripción

# BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
<Cumplimente tabla y borre cuadro>

En este punto se incluirán las referencias y documentación utilizada para la elaboración de este documento.
Referencia	Título
Ref. 1